Universidad del Valle de Guatemala

Gestión del Proyecto

# División de Tareas:

### Pablo Arriola

Diagramas de Caso de Uso  
Introducción  
Carátula

2 Storyboards

### Pablo López

Descripcion de casos de uso  
Modelacion del Negocio (Introducción)  
Requisitos no Funcionales

3 Storyboards

### Andrés Oliva:

Descripcion de casos de uso  
Modelacion del Negocio (Introducción)  
Requisitos Funcionales  
Descripcion de los Actores

3 Storyboards

### Rafael León:

Reporte de Gestion de Proyecto  
Descripcion de casos de uso  
Modelacion del Negocio (Introducción)  
Diagramas de Caso de Uso

3 Storyboards

# CMMI-DEV

## Velador:

Rafael Antonio León Pineda

## Evaluador:

Andrés Alejandro Oliva Murga

## Desempeño del Grupo:

El grupo se desempeñó de manera regular con respecto a las áreas de trabajo. El enfoque fue con respecto a determinar los requisitos funcionales y no funcionales y se tuvo en mente ayudar a nuestro cliente durante todo el proceso. La mayoría de los integrantes trabajaron de manera organizada y precisa para completar sus tareas durante esta fase.

En la fase de modelación y gestión del sistema se tuvieron complicaciones en conciliar las ideas a utilizar por lo que el desempeño del grupo se redujo significativamente, hasta que se pudo comenzar a trabajar en un proceso conciso.

El principal reto fue el desarrollo de los casos de uso de manera detallada ya que no se había prototipado con anticipación y eso perjudicó al avance del grupo.

## Gestion del Tiempo:

### Grupal:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
| Fecha De Inicio | Hora de Inicio | | Fecha de Finalizacion | | Hora de Finalizacion |
| 22/03/2016 | 14:15 | | 07/04/2016 | | N/A |

#### Conclusiones

* El proceso no se logró terminar a tiempo debido a la gran cantidad de errores en las fases iniciales
* Se debe planear mejor el tiempo que tomamos para realizar las tareas.
* Es necesario tener objetivos más realistas de tiempo ya que trabajamos en periodos muy cortos y con expectativas irrealistas de la cantidad de tareas.

### Individual:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Nombre: | | Pablo Arriola | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Carne: | | 13\*\*\* | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Fecha | | Inicio | | | Fin | | | Tiempo Interrupcion | | Delta Tiempo | | Fase | | | Comentarios |
| Segundo Corte | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Nombre: | | Pablo Lopez | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Carne: | | 14509 | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Fecha | | Inicio | | | Fin | | | Tiempo Interrupcion | | Delta Tiempo | | Fase | | | Comentarios |
| 03/04/2016 | | 9:00 PM | | | 9: 32 PM | | | 0 | | 00:32 | | Descripción de Actores | | | N/A |
| 04/04/2016 | | 10:00 AM | | | 11:07 AM | | | 00:05 | | 01:02 | | Descripción de Caso de Uso Modificar Paciente | | | La tardanza se debió a dudas sobre lo que se debía colocar |
| 04/04/2016 | | 7:00 PM | | | 7:47 PM | | | 0 | | 00:47 | | Estimación Costos | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Nombre: | | Andrés Oliva | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Carne: | | 12149 | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Fecha | | Inicio | | | Fin | | | Tiempo Interrupción | | Delta Tiempo | | Fase | | | Comentarios |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 04/04/2016 | | 800 PM | | | 8:33 PM | | | 0 | | 00:33 | | Descripción de Actores | | | Tardanza debido a que se realizo un cambio en la lista a medio camino |
| 07/04/2016 | | 11:00 AM | | | 2:00 PM | | | 0 | | 03:00 | | Requisitos Funcionales,Casos de Uso | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| Nombre: | | Rafael Leon | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Carne: | | 13361 | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Fecha | Inicio0 | | | Fin | | | Tiempo Interrupcion | | Delta Tiempo | | Fase | | | Comentarios | |
| 27/03/2016 | 19:43 PM | | | 20:34 PM | | | 00:15 | | 00:51 | | Casos de Uso | | | identificarse, ordenar información, notificar | |
| 30/03/2016 | 18:50 PM | | | 19:40 PM | | | 00:25 | | 00:50 | | Desglose de actividades | | |  | |
| 07/04/16 | 9:26:56 AM | | | 12:48 PM | | | 00:00 | | 4:00 | | Corrección de errores | | |  | |